| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09.05.2017 | | Sprawdzenie wniosków materiałowych na zawory szybko-zamykające i zwrotne przekazane przez WRB.  ; Spotkanie z przedstawicielem firmy AUMA w zakresie dostaw aparatury napędów zaworów, przedłożonych wnioskami materiałowymi przez WRB.  ; Sprawdzenie systemów zasilania dla obiektów ZZU i WPG z określeniem zakresu rozbudowy lub budowy projektowanych kontenerów AKPiA. |
| 2. | 10.05.2017 | | Rada budowy nr 10 w dniu 10.05.17; załącznik notatka z rady budowy;  ; Sprawdzenie uzupełnionych wniosku materiałowego na zawory regulacyjne przekazane przez WRB w związku z notą zatwierdzenia warunkowego. |
| 3. | 16.05.2017 | | Sprawdzenie wniosków materiałowych - śluza, rury DPM, płozy, zasuwa klinowa oraz sygnalizator przejścia tłoka przekazane przez WRB.  ; Sprawdzenie dziennego raportu postępu prac na dzień 15.05.17.  ; Sprawdzenie systemów zasilania dla obiektów ZZU i WPG z określeniem zakresu rozbudowy lub budowy projektowanych kontenerów AKPiA. |
| 4. | 17.05.2017 | | Narada koordynacyjna nr 11 w dniu 17.05.17; załącznik notatka z rady budowy;  ; Sprawdzenie wniosków materiałowych - śluza, rury DPM, płozy, zasuwa klinowa oraz sygnalizator przejścia tłoka przekazane przez WRB.  ; Sprawdzenie dziennego raportu postępu prac na dzień 16.05.17.  ; Weryfikacja Protokoły PKiB - zakres odpowiedzialności WNI. |
| 5. | 23.05.2017 | | Inspekcja prac montażowych na odcinku od 67km+700 do 72km+300;  ; Sprawdzenie dziennego raportu postępu prac na dzień 22.05.17;  ; Inspekcja prac montażowych w punkcie 67km+700 na stanowisku archeologicznym. |
| 6. | 24.05.2017 | | Rada budowy w dniu 24.05.17, załącznik: notatka z rady budowy;  ; Inspekcja prac montażowych na odcinku od 67km+700 do 79km+930;  ; Sprawdzenie dziennego raportu postępu prac na dzień 23.05.17. |
| 7. | 30.05.2017 | | Inspekcja prac montażowych na odcinku od 66km do 82km;  ; Sprawdzenie zabezpieczenia na przekroczeniach z liniami elektroenergetycznymi : SE.510 (km 66+648), SE.520 (km 67+165), SE.530 (km 67+283), SE.540 (km 67+935), SE.550 (km 68+478), SE.610 (km 72+006), SE.620 (km 79+531).  ; Sprawdzenie dziennego raportu postępu prac na dzień 29.05.17; |
| 8. | 31.05.2017 | | Narada koordynacyjna w dniu 31.05.17, załącznik: notatka z narady koordynacyjnej;  ; Sprawdzenie dziennego raportu postępu prac na dzień 30.05.17;  ; Analiza harmonogramu pod kątem wykonania przyłączy elektroenergetycznych, usunięcia kolizji z określenie możliwości przyspieszenia ich wykonania na poszczególnych obiektach. |
| **Razem dni:** | | **8** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*