| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08.05.2017 | | Przegląd dokumentacji projektowej |
| 2. | 09.05.2017 | | Przegląd dokumentacji w zakresie organizacji ruchu przy zjazdach z dróg publicznych. Omówienie raportowania przez WRB zaawansowania uzgodnień w ww. zakresie. |
| 3. | 15.05.2017 | | Przegląd decyzji na zajęcie pasa drogowego dla skrzyżowań:  ; SD 1560  ; SD 1650  ; SD 1660  ; SD 1690  ; oraz związanych z tym zawiadomień. |
| 4. | 16.05.2017 | | Omówienie z kier. bud. sposobu korzystania z dróg dojazdowych. Przegląd dokumentacji wykonawczej i decyzji lokalizacyjnej w tym zakresie.  ; Przegląd uzyskanych przez WRB decyzji na zajęcie pasa drogowego. |
| 5. | 22.05.2017 | | Kontrola budowy w zakresie wprowadzonej organizacji ruchu i wykonywania zjazdów - skrzyżowania SD 1650, 1660, 1685, 1690, 1740, 1810 |
| 6. | 23.05.2017 | | Sporządzenie wykazu uchybień w zakresie organizacji ruchu, protokołu kontroli dróg 8-1 oraz czynności Kierownika robot drogowych, zapoznanie się z planem rozwózki rur |
| 7. | 29.05.2017 | | Kontrola budowy w zakresie oznakowania organizacji ruchu oraz budowy zjazdów z dróg publicznych. Przegląd dokumentów. |
| 8. | 30.05.2017 | | Kontrola dokumentów i wizyta w terenie dla sporządzenia protokołów 8-1 |
| **Razem dni:** | | **8** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*