| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.02.2017 | | 1. uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej z Zamawiaj?cym i WBR - notatka z narady;  ; 2. przegl?d i weryfikacja planu zakupów dostarczonego przez WRB - wykaz uwag do noty WNI;  ; 3. przegl?d i weryfikacja Instrukcji Technologicznej przechowywania, sk?adowania i wydawania materia?ów - wykaz uwag do noty WNI. |
| 2. | 02.02.2017 | | 1. przegl?d i weryfikacja PZJ - uwagi do noty WNI  ; 2. przegl?d i zapoznanie si? z wykonawcz? dokumentacj? projektow? |
| 3. | 06.02.2017 | | 1. odbiór placu sk?adowego w miejscowo?ci Kuczynka  ; 2. sprawdzenie i weryfikacja IT przekazanych przez WRB (IT uk?adki gazoci?gu, IT roz?adunku i rozwózki rur) |
| 4. | 07.02.2017 | | 1. przegl?d IT dostarczonych przez WRB (IT wykonania wykopów, IT uk?adki ruroci?gu, IT roz?adunku i rozwózki rur) - uwagi do noty WNI;  ; 2. zapoznanie si? z ostateczn? wersj? dokumentacji wykonawczej |
| 5. | 13.02.2017 | | 1. Przegl?d i weryfikacja PZJ dostarczonego od WRB;  ; 2. Przegl?d i zapoznanie si? z Dokumentacj? Wykonawcz?;  ; 3. Sprawdzenie i weryfikacja wykazu ilo?ci spoin dostarczonego przez WRB |
| 6. | 14.02.2017 | | 1. Przegl?d i weryfikacja PZJ dostarczonego od WRB;  ; 2. Przegl?d i zapoznanie si? z Dokumentacj? Wykonawcz?;  ; 3. Sprawdzenie i weryfikacja wykazu ilo?ci spoin dostarczonego przez WRB |
| **Razem dni:** | | **6** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*