| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09.05.2017 | | Weryfikacja projektu wykonawczego Firmy Rafako dla WPG Krobia.Załącznik: Uwagi do noty WNI.  ; Weryfikacja dokumentacji Podwykonawcy robót odwodnieniowych firmę Orina. |
| 2. | 10.05.2017 | | Udział w naradzie koordynacyjnej nr 10. Załącznik:Notatka ze narady.  ; Weryfikacja dokumentacji podwykonawcy robót odwodnieniowych firmy Orina. załącznik: Uwagi do noty WNI.  ; Weryfikacja harmonogramu realizacji budowy z dnia 09.05.2017r. |
| 3. | 16.05.2017 | | Zapoznanie się z trasą rozpoczętych prac budolawnych od km 67+700 do km 70+ooo pod względem terenów zdrenowanych i przewidywanych prac melioracyjnych i odwodnieniowych. |
| 4. | 17.05.2017 | | Wizja lokalna na trasie gazociągu w Hm. 66+500 - 67+700,70+500 - 73+200. Załącznik: zdjęcia |
| 5. | 22.05.2017 | | Wizja lokalna na trasie gazociągu od Hm 70+500 do Hm 80+000. Załącznik: zdjęcia |
| 6. | 23.05.2017 | | Spotkanie organizacyjne inspektorów nadzoru z kierownikiem projektu.Zapoznanie się z trasą rozpoczętych prac budowlanych od km 70+500 do km 73+ooo pod względem terenów zdrenowanych i przewid7ywanych prac melioracyjnych i odwodnieniowych. |
| 7. | 24.05.2017 | | Wizja lokalna trasy gazociągu od km 67+700 do 79+930. załącznik zdjęcia w folderze Prace melioracyjne i odwodnieniowe serwera ILF. |
| 8. | 29.05.2017 | | Wizja lokalna trasy gazociągu od km 67+00 do km 85+300 stanu prac przy przekraczaniu przeszkód wodnych (rowy, cieki, kanały). Załącznik: zdjęcia na SharePoint w br. melioracyjnej km 70+000 do 80+000 |
| 9. | 30.05.2017 | | Spotkanie organizacyjne inspektorów nadzoru z Kierownikiem Projektu. Przygotowywanie dokumentacji (mapa w skali 1:1000) kolizji z przeszkodami wodnymi na trasie gazociągu od km 70+500 do km 113+448 |
| 10. | 31.05.2017 | | Udział w naradzie koordynacyjnej.Załącznik: Notatka z narady. Wizja lokalna trasy gazociągu od km 67+00 do km 85+300 stanu prac przy przekraczaniu przeszkód wodnych (rowy, cieki, kanały). Załącznik: zdjęcia na SharePoint w br. melioracyjnej km 70+000 do 80+000. |
| **Razem dni:** | | **10** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*