| Lp | Data | | Wykaz czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08.02.2017 | | Narada koordynacyjna nr 2 , za??cznik : notatka z narady koordynacyjnej ;  ; Inspekcja placy sk?adowych w miejscowo?ciach Kuczynka i Grodzisk Wlkp |
| 2. | 09.02.2017 | | Weryfikacja ilo?ci spoin monta?owych przekazanych przez WRB |
| 3. | 15.02.2017 | | Rada budowy - notatka z narady budowy.  ; Weryfikacja instrukcji technologicznej nak?adania laminatu na zaizolowanych z??czach spawanych. |
| 4. | 16.02.2017 | | Weryfikacja i omówienie instrukcji technologicznej nak?adania laminatu na zaizolowanych z??czach spawanych.  ; Spotkanie z przedstawicielem Izostal S.A.  ; Kontrola magazynu sk?adowania armatury - Bonikowo ul. Dworcowa 17  ; Kontrola placu sk?adowego w Grodzisku Wlkp ul. Bukowska 91 |
| **Razem dni:** | | **4** | |

……………………………………… ………………………………………

*Pieczątka i podpis Inspektora/Eksperta Pieczątka i podpis Kierownika Kontraktu*